Plano Geral do Projeto (PGP)

1. Sumário Executivo do Projeto
<Definir o objetivo do plano.>
Exemplo:
Este plano propõe implantar um gerenciador de tarefas. O objetivo é proporcionar um melhoramento nas organizações das tarefas dos desenvolvedores de software.

2. Visão Geral do Projeto
<Definir uma visão geral que será apresentado no plano do projeto.>
Exemplo:
O projeto Gestão Academica será desenvolvido por uma equipe com cinco integrantes.
Será esclarecido as seguintes etapas abaixo no decorrer do plano de projeto de software.
- Escopo do Projeto
- Deliverables Macros
- Riscos.

3. Objetivos do Projeto
< Definir o objetivo do projeto.>
Exemplo:
O propósito do projeto Gestão Acadêmica é desenvolver e implantar um sistema de matrícula. Este sistema fará o controle de faltas, notas permitido que os usuários submeta seus trabalhos e chat em tempo real entre os usuários online.
O projeto está dividido em cinco fases: instalação versão beta, treinamento dos usuários, migração dos dados atuais, ajustes de bugs e entrega da versão final. A estimativa de duração do projeto é de três meses.

4. Escopo do Projeto
< Definir o escopo do projeto.>
Exemplo:
O escopo deste projeto inclui e exclui os seguintes itens.
No Escopo:
- Análise do estado atual: Será realizado um estudo na empresa contratante para verificar como funciona o gerenciamento acadêmico atualmente. Será documentado todo o processo atual da gestão acadêmica.
- Desenvolvimento: Desenvolvimento do sistema.
- Testes: Testes do sistema desenvolvido. Serão realizados testes no ambiente de desenvolvimento e no ambiente de produção.
- Procedimento de migração: Será realizada a migração dos dados atuais para o sistema que será desenvolvido.
Fora do Escopo:
- Aquisição de novo servidor: Aquisição e instalação de um novo servidor para instalação do sistema.
- Aquisição do SGBD Oracle 11g: Aquisição e instalação do SGBD Oracle 11g.

5. Organizações Afetadas ou Impactadas
 < Definir os afetados ou impactos pelo projeto.>
Modelo:
<Organização>
Departamento/Setor	Impacto
<Setor ou departamento da empresa que será afetado por uma determinada atividade do processo/projeto.>	<Definir os impactos que serão ocasionados no departamento/setor pela execução de uma determinada atividade.>

Exemplo:
Rede Smart de Supermecados
Departamento/Setor	Impacto
Departamento de vendas	Paralisação para coleta de requisitos.

6. Recursos Não Humanos e de Ambiente
< Definir as premissas do projeto, ou seja, os recursos não humanos e o ambiente necessários para o projeto, incluindo, por exemplo, equipamentos, ferramentas, serviços, componentes, viagens e requisitos de processo. >
Modelo:
Recurso	Tipo
<Recurso alocado>	<Definir o tipo do recurso>

Exemplo:
Recurso	Tipo
Software X	Ferramente
Espaço para realização do evento de inauguração do projeto.	Ambiente
Viagem para validação do Plano Geral do Projeto com o cliente.	Viagem
Sala de Reuniões	Ambiente
Projetor de Imagem	Equipamento

7. Restrições do Projeto
< Definir as restrições do projeto que devem ser avaliadas visando estabelecer a viabilidade ou não do projeto. Contendo restrições de recursos financeiros, de objetivos do projeto ou até mesmos restrições que possam ser impostas pelo cliente, por exemplo.>

8. Estimativas do Projeto – Esforço / Custo / Duração
<Definição das estimativas do projeto conforme o template Coronograma do Projeto.>

9. Riscos do projeto
<Definição dos riscos para o projeto conforme o template Documento de Riscos do Projeto>

10. Recursos Humanos
<Definir os papéis/recursos que farão parte do projeto, cada papel deve atender as exigências estabelecidas em seus devidos processos, como no documento GPR-Processo, por exemplo.>
Modelo:
Recurso	Papel
<Recurso/Indivíduo alocado>	<Papel exercido pelo recurso>
<Recurso/Indivíduo alocado>	<Papel exercido pelo recurso>

Exemplo:
Recurso	Papel
José Antônio	Gerente de Projeto
Carlos André	Gerente de Requisitos
Maria Joaquina	Desenvolvedor(a)
Felipe Lopes	Analista de Teste

11. Ciclo de Vida do Projeto
<Definir o modelo de ciclo de vida e as fases definidos/escolhidos para o projeto.>

12. Aprovação do Plano Geral do Projeto

__________________________________________________ ___________________
Patrocinador do Projeto - < Nome do patrocinador do projeto > Data

__________________________________________________ ___________________
Gerente do Projeto: < Nome do gerente do projeto > Data