Plano Geral do Projeto (PPR)

1. Sumário Executivo do Projeto
<Definir o objetivo do plano.>
Exemplo:
Este plano propõe implantar um gerenciador de tarefas. O objetivo é proporcionar um melhoramento nas organizações das tarefas dos desenvolvedores de software.

2. Visão Geral do Projeto
<Definir uma visão geral que será apresentado no plano do projeto.>
Exemplo:
O projeto Gestão Academica será desenvolvido por uma equipe com cinco integrantes.
Será esclarecido as seguintes etapas abaixo no decorrer do plano de projeto de software.
- Escopo do Projeto
- Deliverables Macros
- Riscos.

3. Objetivos do Projeto
< Definir o objetivo do projeto.>
Exemplo:
O propósito do projeto Gestão Acadêmica é desenvolver e implantar um sistema de matrícula. Este sistema fará o controle de faltas, notas permitido que os usuários submeta seus trabalhos e chat em tempo real entre os usuários online.
O projeto está dividido em cinco fases: instalação versão beta, treinamento dos usuários, migração dos dados atuais, ajustes de bugs e entrega da versão final. A estimativa de duração do projeto é de três meses.

4. Escopo do Projeto
< Definir o escopo do projeto.>
Exemplo:
O escopo deste projeto inclui e exclui os seguintes itens.
No Escopo:
- Análise do estado atual: Será realizado um estudo na empresa contratante para verificar como funciona o gerenciamento acadêmico atualmente. Será documentado todo o processo atual da gestão acadêmica.
- Desenvolvimento: Desenvolvimento do sistema.
- Testes: Testes do sistema desenvolvido. Serão realizados testes no ambiente de desenvolvimento e no ambiente de produção.
- Procedimento de migração: Será realizada a migração dos dados atuais para o sistema que será desenvolvido.
Fora do Escopo:
- Aquisição de novo servidor: Aquisição e instalação de um novo servidor para instalação do sistema.
- Aquisição do SGBD Oracle 11g: Aquisição e instalação do SGBD Oracle 11g.

5. Organizações Afetadas ou Impactadas
 < Definir os afetados ou impactos do projeto.>
Exemplo:
Patrocinadores
Clientes
Profissionais que atuam diretamente no desenvolvimento do projeto.

6. Premissas do Projeto
< Definir as premissas do projeto para que se possa identificar e estimar as tarefas requeridas e seu tempo, algumas premissas precisam ser feitas. >

7. Restrições do Projeto
< Definir as restrições do projeto para que se possa identificar e estimar as tarefas requeridas e seu tempo. >

8. Estimativas do Projeto – Esforço / Custo / Duração
< Definir as estimativas do projeto de forma resumida sem detalhes, os mesmos devem constar no cronograma.>
Exemplo:
Custo Estimado
Análise - R$ 10.800
Desenvolvimento - R$ 14.400
Testes - R$ 7.200
Gerenciamento - R$ 16.200
Custo total estimado R$48.600
Horas de Empenho Estimadas
Analise - 120 hs
Desenvolvimento - 160 hs
Testes - 80 hs
Gerenciamento - 180 hs
Total de horas estimado - 540 horas

9. Organização do Projeto
Patrocinador do Projeto: < Nome do patrocinador do projeto >
Diretor do Projeto: < Nome do diretor do projeto >
Gerente do Projeto: < Nome do gerente do projeto >
Gerente do Projeto - Cliente: < Nome do gerente contratante >
Time do Projeto: < Nome dos envolvidos no desenvolvimento do projeto separado por virgula.
Exemplo: José Silva da Silveira, …, João do Nascimento Santana. >

10. Ciclo de Vida do Projeto
<Definir o modelo de ciclo de vida e as fases definidos/escolhidos para o projeto.>

Aprovação do Projeto

__________________________________________________ ___________________
Patrocinador do Projeto - < Nome do patrocinador do projeto > Data

__________________________________________________ ___________________
Gerente do Projeto: < Nome do gerente do projeto > Data